|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **постановление**  09.02.2017 № 390-п |

О создании межведомственной комиссии

по пропуску весеннего паводка 2017 года

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BF479B1683CEC08EFAADF25E37l1c9L) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики и сохранности материальных ценностей, проведения противопаводковых мероприятий на территории Соль-Илецкого городского округа постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по пропуску весеннего паводка 2017 года и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2017 года согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений (далее - организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности создать объектовые комиссии по пропуску весеннего паводка 2017 года и провести необходимые плановые мероприятия.

4. Директору МКУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецка» (Гладков В.А.), главным специалистам территориальных отделов совместно с руководителями организаций, расположенных на подведомственных территориях, обеспечить выполнение перечня мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2017 года в части касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ – руководителя аппарата Немича В.М.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ А.А. Кузьмин

Верно

Ведущий специалист управления делами Е.В. Телушкина

Разослано: прокуратуре района, главным специалистам территориальных отделов, отделу по делам ГО, ПБ и ЧС, членам комиссии, МКУ «ЕДДС»

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  Соль-Илецкого городского округа  от 09.02.2017 № 390-п |

Состав

межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность | |
| Немич Валентин  Михайлович | председатель межведомственной комиссии, исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ – руководитель аппарата; | |
| Вдовкин Вячеслав Петрович | заместитель председателя межведомственной комиссии, исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ; | |
| Полосухин Сергей Владимирович | секретарь межведомственной комиссии, главный специалист отдела по делам ГО, ПБ и ЧС администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | |
| Члены комиссии: | | |
| Алиев Зинулла  Калиевич | | главный специалист Троицкого территориального отдела; |
| Баженова Раиса  Николаевна | | главный специалист Линёвского территориального отдела; |
| Беляков Игорь  Иванович | | начальник Соль-Илецкого ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой»  (по согласованию); |
| Бренюк Светлана  Анатольевна | | заместитель начальника ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (по согласованию); |
| Бунегин Валерий  Павлович | | директор Соль-Илецкого ММПП ЖКХ; |
| Васильев Александр  Алексеевич | | начальник ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу, подполковник полиции (по согласованию); |
| Гвоздев Сергей  Степанович | | начальник Соль-Илецкого РУЭС ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (по согласованию); |
| Гладков Владимир Александрович | | директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецка»; |
| Голота Надежда  Яковлевна | | главный врач ГБУЗ «Городская больница» г.Соль-Илецк (по согласованию); |
| Гусев Юрий  Петрович | | начальник ПСЧ-6 г. Соль-Илецка (по согласованию); |
| Дубровин Владимир  Иванович | | директор МУП «БиО г. Соль-Илецк»; |
| Ейк Александр  Владимирович | | начальник Соль-Илецкого РЭС ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (по согласованию); |
| Жданов Александр  Сергеевич | | главный специалист Саратовского территориального отдела; |
| Лобкарев Андрей  Викторович | | главный специалист Боевогорского территориального  отдела; |
| Метаев Жамалайла  Зайндиевич | | председатель Соль-Илецкого РАЙПО (по согласованию); |
| Мироненко Сергей  Иванович | | исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ - начальник управления сельского хозяйства; |
| Моргунов Андрей  Борисович | | директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке (по согласованию); |
| Огнёва Наиля  Марксовна | | главный специалист Григорьевского территориального отдела; |
| Павленко Виталий Алексеевич | | начальник отдела по делам ГО, ПБ и ЧС администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ; |
| Тулаев Олег  Владимирович | | начальник МКУ «ЕДДС »; |
| Сазонова Наталья  Валерьевна | | главный специалист Покровского территориального отдела; |
| Сахацкий Николай  Николаевич | | исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ по экономике, бюджетным отношениям и инвестиционной политике; |
| Симоненко Виктор Степанович | | главный специалист Новоилецкого территориального отдела; |
| Султангереев  Умирхан  Мырзабаевич | | директор АО «НК «КТЖ» «Илецкий железнодорожный участок»  (по согласованию); |
| Тоняев Владимир  Петрович | | начальник ЛТЦ г. Соль-Илецка Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Базилов Руслан  Буртукович | | директор МУП «РЖКХ»; |
| Шайхутдинов Ильдар  Фанельевич | | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  Соль-Илецкого городского округа  от 09.02.2017 № 390-п |

Перечень

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

весеннего паводка 2017 года

| №  пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Взять на учёт все объекты государственного и личного имущества, попадающие в зону подтопления, принять меры по предохранению их от затопления (подтопления) | до  10.03.17 | Директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецка» (Гладков В.А.);  Главные специалисты территориальных отделов;  Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить своевременную очистку сточных труб, мостов, дорог, водоотводных канав, расчистку улиц, кюветов, русел рек | до  10.03.17 | Начальник Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.) (по согласованию);  Директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецка» (Гладков В.А.);  Главные специалисты территориальных отделов;  Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию);  Жители Соль-Илецкого городского округа (по согласованию) |
| 3. | Произвести очистку от снега и льда крыш административных зданий, школ, детских садов, домов культуры, жилья, с целью предотвращения обрушения крыш, исключения несчастных случаев, соблюдая при этом все меры техники безопасности | до  10.03.17 | Директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецка» (Гладков В.А.);  Главные специалисты территориальных отделов;  Руководители предприятий ведомственного, государственного и муниципального жилого фонда (по согласованию);  Жители Соль-Илецкого городского округа (по согласованию) |
| 4. | Владельцам объектов, на основании правил эксплуатации, усилить контроль за содержанием зданий и сооружений, вести постоянные наблюдения. Особое внимание уделить зданиям, которые находятся в ветхом состоянии | до  10.03.17 | Управление образования  (Зозуленко А.В.);  ГБУЗ «Городская больница» г.Соль-Илецк (Голота Н.Я.)  (по согласованию);  Отдел культуры (Туйсина В.А.);  Собственники объектов (по согласованию) |
| 5. | Определить срок закрытия переправы на реке Илек у с. Покровка, провести все организационные и технические мероприятия до этого периода. Довести сроки закрытия переправы до населения и заинтересованных лиц, учреждений | по согласованию | Начальник Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.) (по согласованию);  Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.);  Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.);  Начальник МКУ «ЕДДС» (Тулаев О.В.) |
| 6. | Главным специалистам Покровского и Троицкого территориальных отделов совместно с хозяйствующими субъектами на своих территориях на период снятия переправы на р. Илек создать необходимые запасы топлива, ГСМ, продуктов питания, продуктов первой необходимости, кормов, инвентаря для обеспечения жизнедеятельности и других материалов на время паводка. Обеспечить полную готовность спасательных, противопожарных, транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы строительных материалов | до  10.03.17 | Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.);  Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.);  Председатель Соль-Илецкого РАЙПО (Метаев Ж.З.)  (по согласованию) |
| 7. | Соль-Илецкому ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» после снятия понтонного моста на р. Илек у с. Покровка привести в полную готовность переправу, катера, моторные и вёсельные лодки, выделить рабочих для их бесперебойной работы с соблюдением всех мер безопасности | в период прохождения паводка 2017 | Начальник Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.)  (по согласованию) |
| 8. | Организовать работу на водной переправе на р. Илек у с. Покровка. Порядок переправы согласовать с главными специалистами Покровского и Троицкого территориальных отделов, довести до сведения жителей территорий | в период прохождения паводка 2017 | Начальник Соль-Илецкого ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.) (по согласованию);  Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.);  Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.) |
| 9. | Организовать подвоз населения до переправы и от переправы, до г. Соль-Илецка и с.Троицк, с.Ивановка | в период прохождения паводка 2017 | Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.);  Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.);  Начальник МУГП «Дружба» (Булыгин А.Г.) |
| 10. | Организовать круглосуточные посты полиции и назначить ответственных лиц на переправе у с. Покровка для осуществления строгого контроля за соблюдением порядка использования плавающих средств | в период прохождения паводка 2017 | ОМВД России по Соль-Илецкому району  (Васильев А.А.) (по согласованию);  ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.) (по согласованию);  Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.) |
| 11. | Произвести работы по защите от попадания паводковых вод в водозаборные скважины, водопроводные, канализационные, газовые сети. Обеспечить сохранность от разрушения: инженерные сети, телефонно-телеграфные линий связи, линий ВЛ-10, 04 | до  21.03.17 | Директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецка» (Гладков В.А.);  Главные специалисты территориальных отделов;  Предприятия ЖКХ городского округа;  Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Соль-Илецке (Моргунов А.Б) (по согласованию);  ЛТЦ г. Соль-Илецка (Тоняев В.П.) (по согласованию);  Соль-Илецкий РЭС (Ейк А.В.) (по согласованию) |
| 12. | Управлению образования, руководителям образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений провести беседы с детьми о правилах поведения и мерах безопасности во время паводка | до  21.03.17 | Управление образования  (Зозуленко А.В.);  Образовательные учреждения;  Дошкольные образовательные учреждения |
| 13. | Обеспечить бесперебойную телефонную связь, электро-газо-снабжение населения района и всех предприятий независимо от форм собственности | в период прохождения паводка 2017 | ЛТЦ г. Соль-Илецка (Тоняев В.П.) (по согласованию);  Соль-Илецкий РЭС (Ейк А.В.) (по согласованию);  РУЭС ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (Гвоздев С.С.) (по согласованию);  Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке (Моргунов А.Б.) (по согласованию) |
| 14. | Провести осмотр, обследование временных, несанкционированных плотин, подготовить (принять все меры) для безаварийного пропуска талых вод.  Владельцам и пользователям гидротехнических сооружений и прудов установить повседневный контроль за уровнем воды и провести все противопаводковые мероприятия для безаварийного пропуска талых вод | до  21.03.17 | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.) (по согласованию);  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Шайхутдинов И.Ф.);  руководители СПК, АО (по согласованию);  территориальные отделы |
| 15. | Провести необходимые мероприятия по организации медицинской помощи в период весеннего паводка, уделив особое внимание дальним населённым пунктам и подтопляемым территориям | в период прохождения паводка 2017 | ГБУЗ «Городская больница» г.Соль-Илецк (Голота Н.Я.)  (по согласованию) |
| 16. | До снятия понтонного моста провести госпитализацию плановых больных. После снятия моста организовать доставку к переправе и от переправы больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи | по согласованию | ГБУЗ «Городская больница» г.Соль-Илецк (Голота Н.Я.)  (по согласованию);  Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.);  Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.) |
| 17. | Произвести заготовку инертных материалов, мешкотары, строительных материалов, инструмента, подготовить необходимую технику. Организовать бригады с целью круглосуточного дежурства и организации работ по обеспечению пропуска весенних вод и ликвидации ЧС в случае их возникновения | до  21.03.17 | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.) (по согласованию);  ММПП ЖКХ (Бунегин В.П.);  МУП «РЖКХ» (Трубников В.И.);  МУП «БИО» (Дубровин В.В.);  МУПы сельских территорий;  Главные специалисты территориальных отделов |
| 18. | На время паводка установить круглосуточную связь главных специалистов территориальных отделов, предприятий задействованных в паводковых мероприятиях и межведомственной комиссии с диспетчерами ЕДДС | по ситуации | Начальник МКУ «ЕДДС»  (Тулаев О.В.);  Руководители предприятий;  Главные специалисты территориальных отделов |
| 19. | Руководству АО «НК «КТЖ» «Илецкий железнодорожный участок» принять меры по пропуску талых вод через инженерные сооружения ж/д путей на территории Соль-Илецкого городского округа | до  21.03.17 | Директор АО «НК «КТЖ» «Илецкий железнодорожный участок» (Султангереев У.М.) (по согласованию) |
| 20. | Провести ревизию и взять на учет плавсредства, имеющиеся в организациях независимо от форм собственности | до  21.03.17 | ПСЧ-6 (Гусев Ю.П.) (по согласованию);  Отдел по делам ГО, ПБ и ЧС  (Павленко В.А.);  Главные специалисты территориальных отделов |
| 21. | Обеспечить лабораторный производственный контроль и регулярный мониторинг качества питьевой воды подаваемой населению. Принимать все меры оперативного регулирования при ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации. | в период паводка  (март-апрель 2017) | ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области  (Бренюк С.А.) (по согласованию);  Собственники систем водоснабжения |
| 22. | Подготовить и распространить среди населения памятки о поведении и мерах безопасности в период прохождения паводка | до  21.03.17 | Отдел по делам ГО, ПБ и ЧС (Павленко В.А.);  Главные специалисты территориальных отделов |
| 23. | Отделу по делам ГО, ПБ и ЧС вести учет изменений уровня воды на водных объектах Соль-Илецкого городского округа и контролировать другие гидрометеорологические сведения. При необходимости представлять их органам власти и другим заинтересованным организациям. | в период прохождения паводка 2017 | Отдел по делам ГО, ПБ и ЧС  (Павленко В.А.);  МКУ «ЕДДС» (Тулаев О.В.) |
| 24. | Директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк», главным специалистам территориальных отделов, объектовым комиссиям по пропуску весеннего паводка 2017 года представить до 17.03.2017 г. в межведомственную комиссию сведения о проделанной работе по подготовке к пропуску весеннего паводка | до  17.03.17 | Директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецка» (Гладков В.А.);  Главные специалисты территориальных отделов;  Руководители предприятий, организаций и учреждений |