**Информация о результатах контрольного мероприятия по состоянию на 16.10.2018**

**1. Контрольно-счетной палатой муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области проведена проверка использования средств бюджета городского округа, выделенных в 2017 году на реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы»** (пункт 1.7. плана работы).

Данное контрольное мероприятие проведено на основании решения о проведении параллельного контрольного мероприятия «Проверка использования средств, выделенных в 2017 году на реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах»» Счетной палаты Оренбургской области с Контрольно-счетной палатой муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 25.05.2018.

Согласно Отчету ф. 0503127 администрации по состоянию на 01.01.2018 кассовые расходы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках Подпрограммы составили в общей сумме 20 794 717,77 рубля (84,2% от объема финансирования Подпрограммы).

1. Проверкой установлено нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части принятия Администрацией бюджетных обязательств в объеме, превышающем лимиты бюджетных обязательств.

2. Проверкой соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено:

- нарушение части 7 статьи 17, части 10 статьи 21 в части включения заказчиком в План закупок и План-график двух закупок по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов на общую сумму 9 243 800,00 рубля при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- нарушение части 3 статьи 103 в части не направления в течение трех рабочих дней документов о приемке оказанной услуги на общую сумму 55 729,94 рубля.

3. Проверкой выполнения требований о завершении в полном объеме реализации Подпрограммы до конца 2017 года установлены нарушения подпункта «з» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на поддержку муниципальных программ развития городской среды, пункта 4.3.7.5 Соглашения от 31.03.2017 № 107-с, пункта 4.3.8.3 Соглашения от 24.05.2017 № 126-с.

4. Проверкой соответствия содержания актов выполненных работ, послуживших основанием для совершения платежей, сводным и локальным сметным расчетам по видам работ выявлены факты включения в акты (формы КС-2) работ, которые не предусмотрены в локальных сметах, по 2 объектам на общую сумму 43 963,84 рубля.

5. Анализ фактических значений показателей (индикаторов) свидетельствует о том, что цель Подпрограммы не достигнута, а также не решены задачи Подпрограммы в полном объеме.

Проверкой установлено, что 2 дизайн-проекта прошедших конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств Администрации, связанных с реализацией мероприятий по формированию современной городской среды, в 2017 году реализованы частично.

 6. На основании данных бухгалтерского учета балансовая стоимость объектов благоустройства (малых архитектурных форм, детских площадок, элементов благоустройства) не сформирована. Объекты благоустройства дворовых территорий к учету не приняты, за эксплуатирующими организациями не закреплены.

 *Отчет о результатах контрольного мероприятия с представлением Контрольно-счетной палаты Соль-Илецкого городского округа направлен для выполнения предложений администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ; для информации – в Счетную палату Оренбургской области, Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, в Совет депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, в прокуратуру Соль-Илецкого района.*