Таблица 5

Сведения

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт на отчетную дату <11.04.2017 г.> |  |
| Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа» |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
|  | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | % | 77 | 0 | При проведении ремонтных работ объектов коммунальной инфраструктуры степень изношенности уменьшится |
| 2 | Количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | % | 70 | 0 | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов 77% |
| 3 | Определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | % | 50 | 0 | Обеспечение надежного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду |

Таблица 6

Отчет

# объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за  1 квартал 2017  год

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины несвоевременного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети на территории Соль-Илецкого городского округа | 01.04.2017г. | 07.2017г. | - | 1045,0 | 0 | 0 | Размещена заявка в плане графике, составляется техническое задание для проведения аукциона |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей | 01.04.2016г. | 31.12.2016г. | Проводились уточнения о наличии в реестре муниципальной собственности сетей теплоснабжения | 1675,00 | 0 | 0 | В настоящее время решается вопрос по передвижке ассигнований на 810 вид расходов, для последующего проведения работ по ремонту тепловых сетей |
|  | Основное мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 01.02.2017г. | 31.12.2017г. | - | 382,0 | 247,577 | 64,8 | Проведен аукцион, заключен муниципальный контракт, подрядчиком оформляются схемы для последующего согласования и утверждения |
|  | Итого |  |  |  | 1320,0 | 323,731 |  |  |

Таблица 7

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 2017 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (Иплан) | ед. | 0 |
| Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (Ифакт) | ед. | 0 |
| Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (Мплан) | ед. | 0 |
| Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (Мфакт) | ед. | 0 |
| Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (Зплан) | тыс. рублей | 0 |
| Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (Зфакт) | тыс. рублей | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): Эи=Ифакт/Иплан*100%

0/1*100=

Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Эв=Мфакт/Мплан*100%

0/2*100=

Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы (подпрограммы):

0  /  1

0/1000,00   *100% =

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): И=0,6*Эи +0,1*Эв+0,3*Эб

Исп. Якунина А.В.