Таблица 5

Сведения

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт на отчетную дату <25.01.2017 г.> |  |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа на 2016-2017гг.» |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
|  | Степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры организации коммунального комплекса | % | 77 | 77 |  |

Таблица 6

Отчет

# объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за 2016  год

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины несвоевременного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Дивнополье | 01.04.2016г. | 31.12.2016г. | - | 344,100 | 323,731 | 94,8 | При проведении процедуры аукциона произошло снижение начальный суммы |
| 3 | Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гонтаренко | 01.04.2016г. | 31.12.2016г. | - | 975,900 | 0 | 0 | Расторгнут муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение кап.ремонта водопроводной сети. |
|  | Итого |  |  |  | 1320,0 | 323,731 | 24,5 |  |

Таблица 7

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 2016 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (Иплан) | ед. | 1 |
| Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (Ифакт) | ед. | 0 |
| Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (Мплан) | ед. | 2 |
| Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (Мфакт) | ед. | 1 |
| Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (Зплан) | тыс. рублей | 1320,0 |
| Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (Зфакт) | тыс. рублей | 323,731 |

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): Эи=Ифакт/Иплан*100%

1/1*100=100

Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Эв=Мфакт/Мплан*100%

1/2*100=50

Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы (подпрограммы):

0/1

323,731/1320,0   *100% = 100

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): И=0,6*Эи +0,1*Эв+0,3*Эб

0,6*100+0,1*50+0,3*0  =65,0

Исп. Якунина А.В.